2023年度高淳区城镇保障性安居工程、老旧小区改造

年度建设计划进展情况

| 分类 |  | 项目名称 | 套数 | 面积 （万平方米） | 开竣工时间 | 目前进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保障性安居工程 | 新 开工 | 小甫头安置房 | 1256 | 23.4 | 2022-2025 | 主体施工 |
|  |  | 游山路安置房A区 | 864 | 11.78 | 2022-2024 | 二次结构施工 |
|  |  | 古柏韩村安置房二期D标 | 345 | 5.28 | 2021-2023 | 室外工程施工 |
|  | 基本建成 | 城北商务区保障房二期东地块A区 | 822 | 13.55 | 2021-2023 | 室外零星扫尾 |
|  |  | 城北商务区保障房二期东地块B区 | 736 | 11.04 | 2021-2023 | 室外零星扫尾 |
|  |  | 城北商务区保障房二期东地块C区 | 758 | 11.44 | 2021-2023 | 室外零星扫尾 |
| 老旧小区 | 1 | 筑城村 | 23 | 5.29 | 2023-2023 | 水电气基础设施改造 |
|  | 2 | 镇兴路168号片区 | 7 | 1.71 | 2023-2023 | 完工 |

根据苏建函住保〔2023〕272号《关于2023年度保障性安居工程目标任务1-5月份进展情况的通报》，2023年度高淳区城镇保障性安居工程目标任务为新开工项目2460套，基本建成项目2316套。实际新开工保障房2462套，完成任务占比100.08%；基本建成保障房2316套，完成任务占比100%。完成老旧小区改造2个，惠及747户居民，建筑面积约7.0万平方米。根据宁旧改办〔2023〕3号《关于2023年1-4月全市老旧小区改造工作进展情况的通报》，2023年度高淳区老旧小区改造综合进度84%。

高淳区住房保障和房产局

2023年6月16日