附件：

2024年高淳区民生实事实施情况表

| 序号 |  | 项目名称 | 具体内容 | 实施情况 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 多措 并举 助力 就业 创业 | 1 | 稳就业促创业工作 | 全力保用工稳就业，重点服务“4+2”主导产业招用工，进一步拓宽就业渠道，积极落实高校毕业生住房租赁、一次性就业面试、青年大学生全职创业开业、灵活就业人员社会保险、用人单位招用就业困难人员、小微企业招用高校毕业生等援企稳岗补贴政策，多措并举确保实现城镇新增就业4000人以上。 | 超额完成。举办线上线下招聘会243场，帮助2606家次企业发布招工信息2.98万个次，累计核发就业创业各项补贴8500多万元。实现城镇新增就业5600人。 | 人社局 |
|  | 2 | 提升就业技能 | 在全区组织开展高素质农民培训，培训1000人次。 | 超额完成。组织17期农业职业技能及创业能力培训班，共培训1082人次。 | 农业农村局 |
|  |  |  | 开展残疾人就业培训，帮助有就业意愿的残疾人就业，全年计划新增残疾人就业80人。 | 超额完成。累计新增残疾人就业93人。 | 残联 |
| 二、 夯实 公共 教育 基础 设施 | 3 | 桠溪中心小学改扩建工程一期（跨年度项目） | 新建东侧两栋教学楼约5700平方米；新建连廊约155平方米；新建地下泵房及消防水池约600平方米，总建筑面积约6455平方米。改建室外道路、停车位综合管网、绿化景观等。 | 已完成年度任务。完成外立面施工、水磨石地面施工，正在进行门窗安装和墙裙贴砖等施工。 | 教育局 |
|  | 4 | 永丰中学改扩建（跨年度项目） | 拆除东侧三栋住宅及一栋配电房，新建三层综合楼（含800人报告厅），总建筑面积约3954.3平方米。改建室外道路、停车位综合管网、绿化景观等。 | 已完成年度任务。完成老校舍房屋拆除，正在进行土方开挖和基础施工。 | 教育局 |
|  | 5 | 淳溪中心小学镇兴路校区校舍改造项目 | 将原中等专业学校校舍改造成4轨小学，维修改造面积约7000平方米，室外改造约10000平方米。 | 已完成。于8月份竣工验收，9月份投入使用。 | 教育局 |
| 三、 增强 医疗 卫生 服务 能力 | 6 | 村卫生室提档升级 | 新建砖墙镇木樨村、砖墙镇港口村、阳江镇一字村、阳江镇联溪村卫生室；改（扩）建淳溪街道姜家社区卫生服务站、阳江镇永丰村卫生室。 | 超额完成。新建5家：分别为联溪村、木樨村、港口村、一字村、蓝溪村卫生室。改（扩）建2家：分别为姜家社区卫生服务站、永丰村卫生室。 | 卫健委 |
|  | 7 | 为适龄妇女开展“两癌”筛查工作 | 免费为1.4万名适龄妇女开展“两癌”筛查工作。 | 超额完成。组织区妇保院和8个镇街中心卫生院累计完成“两癌”筛查14065名。 | 卫健委 |
| 四、 提高 “一老 一小” 服务 水平 | 8 | 街道婴幼儿照护服务指导中心建设 | 对东坝中心幼儿园、漆桥中心幼儿园闲置用房进行婴幼儿托育设施改造，新增婴幼儿托位共计80个，实施托幼一体化管理。 | 已完成。东坝中心幼儿园、漆桥幼儿园婴幼儿托育设施改造工程均于8月份竣工，9月份投入使用，改建后新增托班托位共80个，累计入托30余人。 | 卫健委 |
|  | 9 | 关心爱护老幼困难群体 | 面向全区困境青少年、新业态新就业群体未成年子女提供全方位关爱服务，帮助实现不少于940个“新年微心愿”。 | 超额完成。累计帮助实现“新年微心愿”946个。 | 团区委 |
|  |  |  | 开办不少于16个“爱心暑托班”。 | 已完成。完成开办“爱心暑托班”16个。 | 团区委 |
|  |  |  | 新建8间“梦想小屋”。 | 超额完成。累计新建“梦想小屋”11间。 | 团区委 |
|  |  |  | 为200户困难老年人家庭提供适老化改造。 | 已完成。完成200户困难老年人家庭适老化改造。 | 民政局 |
|  |  |  | 免费为6.15万名60周岁以上老年人提供健康体检。 | 超额完成。累计为79779名60周岁以上老年人免费提供健康体检。 | 卫健委 |
| 五、 完善 公共 安全 保障 设施 | 10 | 食品安全监督抽检 | 开展食品监督抽检，对辖区餐饮、食品销售、食品生产环节开展监督抽检。 | 已完成。全年计划抽检2080批次，累计完成抽检2080批次。 | 市场监管局 |
|  | 11 | 固城湖饮用水源地标准化建设 | 建设固城湖饮用水水源地一级保护区物理隔档、取水头部隔离网、保护区标识标牌等，实现“一个保障、两个达标、三个没有、四个到位”建设目标。 | 已完成年度任务。完成固城湖水源地规范化建设，对取水口半径50米范围设置隔离网和拦污栅，极大提高水源地安全保障水平。 | 水务局 |
|  | 12 | 人防疏散地域示范项目建设（跨年度项目） | 结合镇街现有资源实施人防疏散地域建设，包括基础设施建设、保障物资储备、通信保障建设、指挥机构组建等。 | 已完成年度任务。根据省市国动办相关要求，该项目将作为“江苏省人防疏散地域试点项目”，重新调整项目建设方案，并获得区政府同意批复。已完成初步设计方案报审及概算报审，选定招标代理机构。 | 发改委 |
|  | 13 | 提升应急处置能力 | 对小餐饮、小旅馆、小汽修、小网吧、小生产加工等8类小型场所业主开展应急处置公益培训20场次。 | 已完成。累计开展小型场所公益培训20场。 | 应急管理局 |
|  |  |  | 组织应急救护培训8000人次。 | 超额完成。累计开展应急救护培训8316人。 | 红十字会 |
|  |  |  | 开展既有建筑消险整治，同时对高淳老街范围内消防管道和水池以及居民、商户的用气设施进行提升改造，保障公共安全。 | 已完成。完成中山大街161号、122号隐患房屋修缮工程；完成11处消防管道漏水点修补和91家用气场所灶管阀整治。 | 慢管会 |
|  | 14 | “安心用气工程” | 对全区液化气居民用户免费更换“安心管”。 | 已完成。累计完成“安心管”免费更换6065户。 | 城建局 |
| 六、 强化 困难 群体 兜底 保障 | 15 | 困难人员医疗救助 | 充分发挥医疗救助托底保障作用，确保10类医疗救助对象 “应救尽救”。 | 已完成。累计救助困难人员37.2万人次，支出医疗救助费用达5500余万元。 | 医保 分局 |
|  | 16 | 开展残疾儿童康复救助及提升残疾人保障水平 | 为残疾儿童提供基本康复救助服务，预计220人左右； | 超额完成。累计为231名残疾儿童提供基本康复救助服务。 | 残联 |
|  |  |  | 新增40名16-59周岁无就业智力、精神和重度肢体残疾人为托养服务对象。 | 超额完成。累计新增托养残疾人1134名。 |  |
| 七、 改善 社区 群众 生活 配套 | 17 | 打造一刻钟 便民生活圈 | 指导淳溪街道完成大丰社区党群服务中心装修改造，扩大党群服务中心服务群众能力，完善大丰社区便民商业业态，拓展社区活动中心、残疾人之家、老年人助餐点等服务功能。 | 已完成。在大丰社区党群服务中心完成老年活动室、卫生服务站、爱心驿站、托育服务点、残疾人之家等建设，为辖区有需求老人、婴幼儿、残疾人群体等提供综合服务；打造“宁青夜校大丰分校”平台，为青年提供学习和活动的场所。 | 商务局 |
|  | 18 | “智慧物业”及老旧小区设施改造提升 | 对淳溪、古柏等街道15个老旧小区进行“智慧物业”智能化设备提升改造，对固城、桠溪安置小区增设电梯梯控。 | 已完成。完成相关镇街小区智慧物业改造工作，增设电动车充电桩1319组；完成固城、桠溪安置小区43台电梯梯控建设。 | 房产局 |
|  |  |  | 开展老旧小区电梯安全性能检查及评估。 | 已完成。完成老旧小区50台电梯安全性能评估工作，并对评估中存在隐患的43台电梯进行维修。 | 市场监管局 |
|  |  |  | 新增垃圾分类集中点6处，创建4个省级垃圾分类达标小区。 | 超额完成。新增设居民小区垃圾分类集中收集点7处，完成4个垃圾分类达标小区创建工作。 | 综合行政执法局 |
|  |  |  | 在金地华城、世纪花园等5个老旧小区建设充电站点，设置共享充电桩。 | 已完成。完成金地华城、世纪花园、中宏万家、星河湾、丹凤雅苑等5个老旧小区充电站点的建设。 | 供电 公司 |
| 七、 改善 社区 群众 生活 配套 | 19 | 完善室外健身场地设施 | 新（改）建灯光篮球场2片。 | 超额完成。完成漆桥街道、古柏街道、固城街道共3片灯光篮球场建设。 | 文旅局 |
|  |  |  | 更新室外老旧健身器材70套。 | 超额完成。完成健身器材更新改造72套。 |  |
| 八、 加强 生产 生活 设施 建设 | 20 | 电网设备改造 提升工程 | 对各镇街农村电网设备进行升级改造，进一步提升供电可靠性。其中：改造低压杆塔325根，低压架是空线路22.2公里。 | 已完成。完成改造低压杆塔325根、低压架空线路约22.2公里。 | 供电 公司 |
|  |  |  | 新建改造配电线路4.8公里，电缆5.5公里，电缆通道2.1公里。 | 已完成。完成配电线路4.8公里，电缆5.5公里，电缆通道2.1公里。 |  |
|  | 21 | 圩区电能质量再提升工程 | 对西部圩区进行电网架构优化及自动化改造，增强圩区电网可靠性。其中：新建改造架空线路6.148公里，电缆线路1.484公里；新增变压器布点17处，容量5400kVA，新增改造自动化终端52处。 | 已完成。完成架空线新建改造6.148公里、电缆线路1.484公里；完成新增变压器布点17处容量5400kVA、自动化终端52处。 | 供电 公司 |
|  | 22 | 新建110千伏戴西开关站工程 | 在高职园园区内新建110千伏开关站一座，变电部分完成土建工程建设及电气安装调试工作。 | 已完成。完成全站基础建设，做好设备安装调试工作。 | 供电 公司 |
|  | 23 | 市政中压燃气管道建设工程 | 建设中压燃气管道约5公里，覆盖开发区、高职园及街镇配套等。 | 已完成。累计完成市政中压管道建设5公里。 | 高淳 港华 |
|  | 24 | 北岭路西延埋设给水管线工程 | 拆除原新襟湖桥给水管道；新建约1200米DN600球墨管和DN500钢管420米的给水管道等。 | 已完成年度任务。完成铺设DN600球墨铸铁管1032米、安装消防栓7座，PE管拉管420米。 | 水务 集团 |
| 九、 优化 群众 交通 出行 条件 | 25 | 农村公路路灯维修工程 | 对永成路、老桠路路灯进行维修。 | 已完成。完成永成路、老桠路路灯维修。 | 交通局 |
|  | 26 | 城区交通安全隐患整治及提升改造 | 实施一批交通隐患改造及人行道畅通工程，包括增设完善交通信号灯、交通标志标线，减速振荡标线、减速带等内容。 | 已完成。完成5处交叉口的标志标线改造工作。 | 城建局 |
|  |  |  | 结合群众需求优化调整公交线路3条。 | 超额完成。完成公交线路优化调整共计9条。如，新辟接驳线路（唐周—砖墙）、合并运营118路和101路、优化调整315路等。 | 交通局 |
|  | 27 | 高淳无障碍先行区改造项目 | 为创建无障碍示范城市进行先行区设施改造，包括对先行区建筑、道路、景观等实施改造。 | 已完成。完成高淳无障碍先行区改造项目。 | 城建局 |
|  | 28 | 经一路公交站台和公共自行车停放点建设 | 在高职园经一路（澄心西路-纬三路段）建设公交站台4处，公共自行车停放点8处。 | 已完成。完成公交站台安装和公共自行车投放。 | 高职园 |
|  | 29 | 蓝溪路道路工程 | 新建道路约580米，实施综合管网工程、路灯工程、桥梁工程、景观绿化工程等配套工程。 | 已完成年度任务。完成桥梁下部结构及路基填筑，雨水管道施工全部完成，正在推进桥梁上部结构及路面人行道施工。 | 建发 集团 |
| 十、 打造 居民 美丽 宜居 家园 | 30 | 桃园雅居四期保障性安居工程（跨年度项目） | 项目规划总用地面积71482.59平方米，总建筑面积210281.83平方米，其中：地上建筑总面积157249.44平方米、地下建筑总面积53032.39平方米。建设完成后房屋套数为1368套。 | 已完成年度任务。桃园雅居四期保障性安居工程项目室内地坪完工，地库地坪完成25%，外墙真石漆完成85%，室外场地回土完成30%，外窗同步进行安装。 | 开发区 |
| 十、 打造 居民 美丽 宜居 家园 | 31 | 双湖雅居三期保障性安居工程（跨年度项目） | 项目主要内容为住宅、公共建筑用房及道路、绿化、停车场等其他配套设施，总建筑面积约117245.28平方米。其中：地上总建筑面积约84235平方米，包含住宅面积约82295.9平方米、公共建筑面积约 1939.1平方米；地下室总建筑面积约33010.28平方米。规划总户数为724户。 | 已完成年度任务。双湖雅居三期保障性安居工程项目装饰装修完成85%、室外雨污水完成85%、电力室外管网完成70%、配电房完成25%。 | 开发区 |
|  | 32 | 市级和美乡村建设（跨年度项目） | 建设市级宜居宜业和美乡村示范村7个。 | 已完成年度任务。砖墙镇隆兴村项目实际完成率达到总工程量95%以上，现场已进入工程扫尾阶段；其他项目主体按照市区二级相关工作要求序时推进，阳江一字村、西莲村，东坝和睦涧村项目已经进场施工，固城花山村项目准备进场施工，漆桥茅山村和桠溪蓝溪村项目相应街道部门正在办理流程手续。 | 农业农村局 |
|  | 33 | 农村住房条件改善 | 开展农村自建房等既有建筑安全隐患排查整治，完成700户农村住房条件改善。 | 已完成。累计完成700户农村住房条件改善。 | 城建局 |